خارطة طريق عملية

لتأسيس شركة وإطلاق تطبيق Android في مصر

Roadmap ببوابات قرار - لا تبدأ مرحلة قبل اعتماد السابقة

نسخة للطباعة والمتابعة

آخر مراجعة للمعلومات المتغيرة: 16 يوليو 2026

اسم المشروع: __________________________________________

اسم المؤسس/المؤسسين: __________________________________

تاريخ بدء التنفيذ: ____ / ____ / ______

# طريقة استخدام هذه الخارطة

تنبيه قانوني: هذه خارطة تنفيذ عامة وليست رأيًا قانونيًا أو ضريبيًا مخصصًا. يجب مراجعة محامٍ ومحاسب مصريين قبل التشغيل التجاري، وبالأخص إذا كان النشاط ماليًا أو طبيًا أو نقلًا أو اتصالات أو تعليمًا منظمًا أو يتعامل مع أطفال أو بيانات حساسة.

قواعد العمل:

☐ كل مرحلة لها أعمال إلزامية ومخرجات وشرط خروج. لا تبدأ المرحلة التالية قبل اعتماد شرط الخروج.

☐ أي تغيير جوهري في النشاط أو طريقة تحريك الأموال أو البيانات يعيدك فورًا إلى المرحلة صفر.

☐ احتفظ بمجلد أدلة لكل مرحلة: العقود، المراسلات، قرارات الاختيار، نتائج الاختبار، السياسات، وسجلات الموافقات.

☐ المواعيد والسياسات التي تصدرها الجهات أو Google Play قد تتغير؛ أعد التحقق قبل التقديم أو الإطلاق مباشرة.

☐ لا تعتبر الامتثال صفحة سياسة فقط؛ المتطلبات القانونية يجب أن تظهر في قاعدة البيانات، الصلاحيات، السجلات، الحذف، الدعم، والعقود.

## المسار الكامل في سطر واحد

المسار: تصنيف النشاط قانونيًا ← إثبات الطلب ← اتفاق المؤسسين ← تأسيس الشركة ← حماية الملكية الفكرية ← تصميم الخصوصية والامتثال ← مواصفات MVP ← البنية التقنية ← البرمجة ← الاختبارات ← التشغيل التجريبي ← النشر ← الإطلاق والتوسع.

## لوحة المتابعة الرئيسية

| المرحلة | الاسم | الحالة | تاريخ الاعتماد | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 0 | تصنيف النشاط والمسار القانوني | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إثبات الطلب والمشكلة | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 2 | اتفاق المؤسسين والشكل القانوني | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 3 | التأسيس والضرائب والبنك | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 4 | الاسم والكود والملكية الفكرية | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 5 | الخصوصية والامتثال والسجلات | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 6 | مواصفات الـMVP | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 7 | البنية التقنية وحسابات النشر | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 8 | برمجة الـMVP | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 9 | اختبار الجودة والأمان والامتثال | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 10 | التشغيل التجريبي المغلق | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 11 | التجهيز والنشر على Google Play | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |
| 12 | الإطلاق والتوسع | ☐ | ____ / ____ / ______ | ________________ |

المرحلة صفر

# تصنيف النشاط وتحديد المسار القانوني

مرحلة الممنوعات: تحديد حقيقة النشاط قبل التصميم أو التأسيس أو تحصيل أي أموال.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## أولًا: وثيقة تعريف النشاط

☐ المشكلة التي يحلها التطبيق، والخدمة الفعلية التي يحصل عليها المستخدم.

☐ من هو المستخدم؟ من هو العميل الذي يدفع؟ ومن هو المورد أو مقدم الخدمة؟

☐ هل الشركة تقدم الخدمة بنفسها أم تعمل كوسيط أو سوق إلكتروني Marketplace؟

☐ مسار الأموال خطوة بخطوة: من يدفع؟ لمن؟ ومن يحتفظ بالأموال ولو مؤقتًا؟

☐ أنواع البيانات: تعريفية، مالية، موقع، رقم قومي، صحية، بيومترية، صور، جهات اتصال، محتوى محادثات.

☐ هل التطبيق يسمح بمحتوى ينشئه المستخدمون: شات، تعليقات، صور، بث، ملفات أو تقييمات؟

☐ هل الخدمة موجهة إلى الأطفال أو يُتوقع بصورة معقولة أن يستخدمها قاصرون؟

☐ الدول التي سيعمل بها التطبيق ومكان المستخدمين والخوادم ومقدمي الخدمات.

## ثانيًا: التصنيف المبدئي

أخضر: حجز خدمات عادية، متجر سلع عادية، أدوات إنتاجية أو SaaS غير منظم. لا يعني ذلك انعدام الالتزامات الضريبية أو الاستهلاكية أو حماية البيانات.

أصفر: Marketplace، اشتراكات، توصيل، خدمات منزلية، تعليم، إعلانات، محتوى اجتماعي، موقع جغرافي أو تعاملات بين أطراف متعددة. يحتاج تصميم عقود ومسئوليات ومراجعة تراخيص إضافية.

أحمر: محافظ أو تحويل أموال أو إقراض أو تقسيط BNPL أو تأمين أو استثمار، خدمات طبية وصيدليات، نقل ركاب، اتصالات أو IoT منظم، أو ألعاب ومسابقات بأموال. لا تبدأ قبل رأي قانوني وموافقة الجهة المختصة.

## ثالثًا: بوابات قانونية خاصة

☐ الدفع: إذا كنت ستشغّل نظام دفع أو تحتفظ بأموال أو تجمع تجارًا فرعيين، راجع قواعد البنك المركزي. الحل المعتاد هو بنك مستحوذ أو مقدم خدمات دفع مرخص، مع تحديد دورك بدقة كتاجر أو Marketplace أو نموذج آخر معتمد. [م8]

☐ التمويل والتأمين والاستثمار والأنشطة المالية غير المصرفية: تُراجع متطلبات هيئة الرقابة المالية وقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 وقراراته التنفيذية. [م9]

☐ المؤسسون أو المستثمرون الأجانب: راجع القيود القطاعية والجغرافية ومتطلبات الترخيص والإدارة والعمل والتصاريح الأمنية؛ لا تعتمد على فكرة وجود «قائمة سلبية» عامة واحدة لكل الأنشطة. [م12]

☐ محتوى المستخدمين: صمم سياسة استخدام مقبول، إبلاغ، مراجعة، إزالة أو تقييد، اعتراض، حفظ أدلة، وتنفيذ الطلبات القانونية الموثقة. لا يعني ذلك مراقبة مسبقة شاملة لكل المحتوى.

☐ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175/2018: قيّم هل الشركة «مقدم خدمة» في حالتك. المادة الثانية تتضمن حفظ سجل النظام المعلوماتي لمدة 180 يومًا متصلة لأنواع بيانات محددة. لا تحوّلها إلى جمع عشوائي لكل نشاط؛ حدد نطاقها قانونيًا وافصلها عن سجلات التحليلات. [م1][م2]

☐ التأمين: قيّم لاحقًا الحاجة إلى تأمين المسئولية السيبرانية أو المهنية؛ هو إجراء إدارة مخاطر وليس التزامًا عامًا على كل تطبيق.

قاعدة ذهبية: الجهة الرقابية تنظر إلى النشاط الحقيقي ومسار الأموال والبيانات، وليس إلى وصف المشروع بأنه «مجرد تطبيق تقني».

## المخرجات المطلوبة

☐ مذكرة تعريف النشاط ومسار الأموال والبيانات.

☐ مذكرة تصنيف قانوني تحدد الجهات المنظمة والتراخيص أو الموافقات المحتملة.

☐ قرار مكتوب: هل الشركة تاجر، وسيط، Marketplace، مقدم خدمة منظم، أم مزود تقني فقط؟

☐ قائمة بالممنوعات التي لن تدخل في الـMVP.

شرط الخروج: اعتماد محامٍ مختص أن النموذج المقترح يمكن اختباره وتأسيسه دون ممارسة نشاط منظم أو محظور قبل الترخيص.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م1]، [م2]، [م8]، [م9]، [م12]

المرحلة الأولى

# إثبات الطلب والمشكلة

اختبر السوق قبل البناء الكامل والإنفاق الكبير، مع تجنب التشغيل المنظم أو جمع بيانات حساسة دون أساس.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ إجراء 20-30 مقابلة مع عملاء محتملين من الشريحة المستهدفة، دون الاكتفاء بالأصدقاء.

☐ توثيق المشكلة الحالية: كيف يحلها العميل الآن؟ كم يدفع؟ وما الذي يزعجه؟

☐ تحليل 5-10 منافسين: السعر، رحلة الاستخدام، التقييمات، نقاط الضعف، التراخيص والثقة.

☐ إنشاء Prototype على Figma أو No-code بدون Backend إنتاجي.

☐ اختبار النموذج مع مستخدمين، وتسجيل نقاط الفشل والالتباس.

☐ إنشاء Landing Page تجمع اهتمامًا مشروعًا، مع إشعار خصوصية مختصر وعدم طلب بيانات غير لازمة.

☐ تنفيذ Concierge MVP يدوي محدود، بشرط عدم ممارسة نشاط منظم أو الاحتفاظ بأموال أو بيانات حساسة دون مسار قانوني.

☐ حساب أولي: CAC، تكلفة تنفيذ الطلب، هامش الربح، معدل التكرار، ونقطة التعادل.

☐ استخدم NDA عند مشاركة أسرار تقنية أو تجارية فعلية مع مطور أو مورد؛ لا تعتبره بديلًا عن تقليل الإفصاح أو عقد الملكية الفكرية.

تصحيح عملي: المسموح هو النماذج والاختبارات المحدودة؛ الممنوع هو البناء الكامل أو التشغيل التجاري المكلف قبل إثبات الطلب والمسار القانوني.

## المخرجات المطلوبة

☐ تقرير مقابلات واختبارات المستخدمين.

☐ قائمة المنافسين والميزة المقترحة.

☐ نموذج إيرادات وتكلفة أولي.

☐ قائمة مستخدمين تجريبيين أو دلائل اهتمام قابلة للقياس.

شرط الخروج: وجود دليل ملموس على أن شريحة محددة تعاني من المشكلة ومستعدة للتجربة أو الدفع، وأن الاقتصاديات الأولية ليست مستحيلة.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

المرحلة الثانية

# اتفاق المؤسسين واختيار الشكل القانوني

اتفقوا على الملكية والقرارات والخروج قبل تسجيل الشركة أو استلام كود من أي طرف.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## اتفاق المؤسسين

☐ جدول الملكية Cap Table ونوع مساهمة كل مؤسس: مال، وقت، علاقات، أو أصول فكرية.

☐ الاستحقاق التدريجي Vesting وCliff بصياغة قانونية قابلة للتطبيق داخل الهيكل المصري.

☐ التفرغ والمسئوليات ومؤشرات الأداء والسلطات المالية والتوقيع.

☐ القرارات التي تتطلب إجماعًا أو أغلبية خاصة: تمويل، بيع الشركة، اقتراض، تغيير النشاط.

☐ حالات الانسحاب أو الفصل أو العجز أو الوفاة وآلية تقييم أو شراء الحصص.

☐ السرية وعدم المنافسة وعدم استقطاب العاملين والعملاء بالحدود التي يسمح بها القانون.

☐ تسوية النزاعات، القانون الحاكم، ومكان أو آلية فض النزاع.

☐ تعهدات ما قبل التأسيس لنقل الفكرة والكود والدومينات والتصميمات إلى الشركة بعد قيامها قانونيًا.

## اختيار الشكل القانوني

مؤسس واحد: شركة شخص واحد غالبًا هي نقطة البداية العملية مع مسئولية محدودة في الأصل. الحد الأدنى لرأس المال المنشور لدى GAFI هو 1,000 جنيه، مع مراجعة المستندات والاشتراطات وقت التأسيس. [م3][م4]

مؤسسان أو أكثر: شركة ذات مسئولية محدودة غالبًا مناسبة لبداية تقليدية؛ عدد الشركاء من 2 إلى 50 ومسئولية كل شريك في حدود حصته، مع مراجعة عقد الشركة وقيود نقل الحصص. [م5]

استثمارات وجولات معقدة: شركة مساهمة قد تكون أنسب لجولات متعددة أو حوكمة وأسهم أو نشاط يشترط هذا الشكل؛ قيّم التكلفة ومتطلبات رأس المال والإدارة قبل الاختيار.

## المخرجات المطلوبة

☐ اتفاق مؤسسين موقع.

☐ Cap Table معتمد.

☐ قرار مكتوب بالشكل القانوني وأسباب اختياره.

☐ قائمة أصول ما قبل التأسيس التي ستُنقل للشركة.

شرط الخروج: اتفاق المؤسسين على الملكية والسلطات والخروج، ومراجعة محامٍ لعقد التأسيس واتفاق المؤسسين وعدم وجود تعارض جوهري بينهما.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م3]، [م4]، [م5]

المرحلة الثالثة

# تأسيس الشركة وتجهيزها ماليًا وضريبيًا

حوّل المشروع إلى كيان يستطيع التعاقد واستقبال الأموال وإصدار المستند الضريبي الصحيح.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## قبل تقديم طلب التأسيس

☐ اختيار 3-5 أسماء وإجراء بحث مبدئي عن الاسم والعلامات والدومينات.

☐ صياغة غرض الشركة بدقة: تطوير وتصميم وتشغيل البرمجيات والتطبيقات، وأي تجارة إلكترونية أو تسويق أو خدمات فعلية لازمة.

☐ مراجعة النشاط والمقر قبل إغلاق القرار للاستفادة المحتملة من حوافز قانون الاستثمار أو المناطق التكنولوجية؛ ليست كل شركة تطبيق مؤهلة تلقائيًا. [م12][م13]

☐ تحديد عنوان قانوني صالح وموقف الترخيص المحلي أو القطاعي عند اللزوم.

☐ تجهيز بيانات المستفيد الحقيقي والمساهمين والمستندات الأجنبية المصدقة عند وجودها.

## التأسيس والتسجيل

☐ استخراج شهادة عدم التباس الاسم ثم تأسيس الشركة عبر هيئة الاستثمار وفق المسار المتاح.

☐ استلام عقد التأسيس أو النظام الأساسي، السجل التجاري، والرقم أو البطاقة الضريبية وفق الحالة.

☐ فتح حساب بنكي باسم الشركة وعدم استخدام حساب المؤسس لاستقبال إيرادات التشغيل.

☐ الحصول على توقيع إلكتروني عند الحاجة للمنظومات الحكومية والفواتير.

☐ تعيين محاسب أو مكتب محاسبة من اليوم الأول وإنشاء دورة مستندية للمصروفات والعقود والإيرادات.

## الضرائب والتحويلات

☐ ناقش أهلية النظام الضريبي المبسط وفق القانون 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه؛ النسب المنشورة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% حسب حجم الأعمال، لكن الانضمام وآثاره يجب أن يقيّمه المحاسب. [م6][م7]

☐ حدد موقف الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والقيمة المضافة ونوع معاملات B2B وB2C.

☐ قبل ربط Google Play أو أي منصة أجنبية، تأكد من البنك أن الحساب يستقبل حوالات SWIFT بالعملة الأجنبية وأن بيانات المستفيد وBIC/SWIFT والغرض من التحويل متطابقة.

☐ احتفظ بتقارير المبيعات والعمولات والاستردادات وكشوف التحويل لإثبات مصدر الإيراد ومعالجة عمولة المنصة وفروق العملة والضرائب.

☐ لا تكتب التزامًا عامًا باسم «إقرار عملة أجنبية للبنك المركزي» دون تحديد السند والحالة؛ اتبع تعليمات البنك ومحاسب الشركة الفعلية.

## المخرجات المطلوبة

☐ مستندات الشركة والتسجيلات الضريبية.

☐ حساب بنكي تجاري يعمل بالجنيه والعملات المطلوبة عند الحاجة.

☐ قرار ضريبي مكتوب: النظام المطبق، VAT، الفاتورة/الإيصال، ودورية الإقرارات.

☐ دورة مستندية وميزانية تشغيل أولية.

☐ مذكرة بالحوافز الاستثمارية التي تمت مراجعتها والقرار بشأنها.

شرط الخروج: قدرة الشركة قانونيًا وعمليًا على توقيع العقود، تحصيل الإيرادات في حسابها، وإصدار المستند الضريبي المناسب.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م6]، [م7]، [م12]، [م13]

المرحلة الرابعة

# حماية الاسم والكود والملكية الفكرية

اجعل الشركة - لا المبرمج ولا المؤسس منفردًا - صاحبة الأصول والحسابات.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ إجراء بحث تشابه للاسم والعلامة في الفئات ذات الصلة قبل اعتماد الهوية.

☐ حجز الدومين وحسابات التواصل وأسماء الحزم Package Names وحسابات البريد باسم الشركة.

☐ تقديم طلب تسجيل العلامة قبل الإطلاق العام قدر الإمكان. الإيداع يثبت تاريخ الطلب وأسبقيته الإجرائية، لكنه لا يضمن القبول أو يساوي الشهادة النهائية.

☐ توقع مراحل الفحص والقبول والنشر والاعتراض ثم التسجيل؛ قانون الملكية الفكرية يتيح الاعتراض خلال 60 يومًا من النشر. لا تستخدم رمز ® قبل التسجيل. [م14]

☐ فتح GitHub/GitLab وCloud وحسابات التصميم والتحليلات باسم الشركة وبصلاحيات مؤسسية.

☐ توقيع عقود تطوير أو عمل تنقل حقوق الكود والتصميمات والتوثيق وقواعد البيانات والمخرجات إلى الشركة صراحة.

☐ بعد التأسيس، تنفيذ مستندات نقل أصول ما قبل التأسيس من المؤسسين إلى الشركة.

☐ إنشاء سجل البرمجيات مفتوحة المصدر ورخصها، ومنع إدخال كود مجهول أو منسوخ.

☐ شراء أو توثيق رخص الصور والخطوط والأيقونات والموسيقى والمحتوى.

☐ حفظ مفاتيح التوقيع وGoogle Play App Signing والوصول الإداري وفق سياسة عهدة ومغادرة موظفين.

## المخرجات المطلوبة

☐ طلب العلامة أو قرار موثق بعدم الإيداع مؤقتًا مع تقييم المخاطر.

☐ عقود نقل ملكية فكرية مع كل مطور ومصمم ومورد.

☐ سجل أصول وحسابات يوضح المالك والمدير ووسيلة الاسترداد.

☐ سجل Open Source وتراخيص المحتوى.

شرط الخروج: وجود دليل قانوني وتقني أن الشركة تملك أو يحق لها استخدام كل أصل سيظهر في المنتج أو سيشغله.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م14]

المرحلة الخامسة

# تصميم الخصوصية والامتثال والسجلات

هذه المرحلة تسبق تثبيت قاعدة البيانات واختيار الـCloud؛ لأن القانون يجب أن يتحول إلى تصميم تقني.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## خريطة البيانات Data Map

☐ كل عنصر بيانات، مصدره، الغرض، المستخدمون الذين يصلون إليه، ومستوى الحساسية.

☐ الأساس القانوني لكل غرض: موافقة، تنفيذ عقد، التزام قانوني، أو أساس آخر جائز؛ لا تستخدم الموافقة كحل شكلي لكل المعالجات.

☐ موقع التخزين الأساسي والمؤقت والنسخ الاحتياطية والـLogs والـCDN والدعم.

☐ كل طرف ثالث وSDK وSub-processor والدولة التي يعالج منها البيانات.

☐ مدة الاحتفاظ، حدث بدء العد، طريقة الحذف أو التجهيل، وأي Legal Hold بسبب نزاع.

☐ حقوق المستخدم وإجراءات الوصول والتصحيح والسحب والحذف والشكاوى.

☐ البيانات اللازمة للضرائب والدفع ومكافحة الاحتيال وقانون 175/2018، مع تقييد استخدامها بعد انتهاء الغرض التشغيلي.

## قانون حماية البيانات الشخصية 151/2020 ولائحته 816/2025

☐ تحديد دور الشركة كمتحكم أو معالج أو كليهما وموقف التراخيص أو التصاريح المطلوبة من مركز حماية البيانات الشخصية.

☐ مراجعة متطلبات مسئول حماية البيانات DPO وتعيينه أو تنظيم دعمه الخارجي بصورة لا تخالف متطلبات المركز القانوني والتسجيل.

☐ تصميم Privacy by Design: الحد الأدنى من البيانات، الصلاحيات، التشفير، الفصل، والمراجعة.

☐ فصل الموافقة التسويقية والبيانات الحساسة عن قبول شروط الاستخدام، مع حفظ إثبات الموافقة والعدول.

☐ إعداد سياسة خصوصية فعلية تطابق السلوك، واتفاقيات معالجة بيانات DPA مع الموردين.

☐ إعداد إجراء اختراق بيانات: اكتشاف، عزل، حفظ أدلة، تقييم، تصعيد، وإخطارات قانونية عند اللزوم.

## نقل البيانات خارج مصر

☐ اتخاذ قرار الاستضافة بعد تقييم النقل العابر للحدود، وليس بعد انتهاء البرمجة.

☐ توثيق دولة الوجهة ومستوى الحماية والغرض وطبيعة البيانات وحجمها ومدة الاحتفاظ ومواقع التخزين المؤقت والنهائي.

☐ مراجعة التراخيص أو التصاريح والاستثناءات والضمانات التعاقدية وفق القانون واللائحة.

☐ اعتبار أدوات Analytics وCrash Reporting والدعم الفني والنسخ الاحتياطية نقلًا أو إتاحة محتملة، لا قاعدة البيانات فقط. [م10][م11]

## سجلات قانون 175/2018 وحذف الحساب

☐ استشارة قانونية تحدد البيانات الواقعة ضمن التزام حفظ سجل النظام المعلوماتي 180 يومًا، بدل تخزين كل شيء بلا تمييز.

☐ إنشاء مخزن سجلات امتثال منفصل، مشفر، محدود الصلاحية، مقاوم للعبث، ومؤرخ زمنيًا.

☐ تحديد إجراء الاستجابة للطلبات القضائية أو جهات التحقيق والتحقق من صحتها وسلسلة الحيازة.

☐ عند طلب حذف الحساب: احذف أو جهّل البيانات غير المطلوبة، واحتفظ فقط بما يجب قانونًا للأمن أو الاحتيال أو الضرائب أو السجلات أو نزاع قائم، مع إبلاغ المستخدم بسياسة الاحتفاظ. [م1][م2][م20]

## الأطفال والتسويق والرسائل

☐ تحديد سن الاستخدام ومنع نسخ سن أجنبي تلقائيًا دون مراجعة القانون المصري وطبيعة الخدمة.

☐ إذا كانت بيانات أطفال أو بيانات حساسة: صمم موافقة ولي الأمر أو الوصي والحد الأدنى من البيانات وخصائص أمان إضافية.

☐ افصل OTP ورسائل المعاملات عن الرسائل التسويقية، وسجّل موافقة التسويق وإلغاء الاشتراك.

☐ تعاقد مع Aggregator أو مقدم معتمد/مرخص لخدمات Bulk SMS بدل بوابة عشوائية، وراجع تصنيف الخدمة وعقود المحتوى. [م15]

## شروط الاستخدام وحماية المستهلك

☐ شروط الاستخدام، الأسعار والرسوم، الإلغاء والاسترداد، الشكاوى، وحدود المسئولية المشروعة.

☐ النص على خضوع الشروط للقانون المصري واختصاص المحاكم المصرية المختصة، دون الإخلال بقواعد الاختصاص الآمرة وحقوق المستهلك.

☐ إجراء داخلي للرد على الشكاوى الرسمية وحفظ الفواتير والمراسلات والقرارات، مع معرفة قنوات جهاز حماية المستهلك. [م16]

☐ عدم وضع شرط يسقط حقًا قانونيًا آمرًا أو يضلل المستخدم بشأن مسئوليته أو حقه في الاسترداد.

## المخرجات المطلوبة

☐ خريطة بيانات كاملة وسجل أغراض وأسس المعالجة.

☐ مصفوفة الاحتفاظ والحذف، بما فيها سجلات 180 يومًا والاستثناءات القانونية.

☐ قرار استضافة ونقل بيانات عابر للحدود معتمد.

☐ سياسة خصوصية وشروط استخدام وسياسات محتوى واسترداد وشكاوى.

☐ عقود DPA ومصفوفة الموردين والـSDKs.

☐ إجراءات الحوادث وطلبات الحقوق والطلبات القانونية.

شرط الخروج: مراجعة قانونية وتقنية تؤكد أن تصميم البيانات والصلاحيات والسجلات والحذف قابل للتنفيذ قبل تثبيت Schema الإنتاجي.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م1]، [م2]، [م10]، [م11]، [م15]، [م16]، [م20]

المرحلة السادسة

# كتابة مواصفات الـMVP

حوّل الفكرة والامتثال إلى متطلبات واختبارات قبول قبل أن يبدأ فريق التطوير.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ أنواع المستخدمين والأدوار والصلاحيات لكل شاشة وAPI.

☐ رحلة التسجيل والدخول واستعادة الحساب وOTP و2FA عند الحاجة.

☐ العملية الأساسية ونقاط الفشل والإلغاء والاسترداد والنزاعات.

☐ مسار الدفع وتحديد الطرف المسئول عن Merchant onboarding وKYC/AML ومراقبة المعاملات؛ لا تفترض حدًا موحدًا لكل التطبيقات.

☐ لوحة الإدارة وإجراءات الموظفين وتسجيل العمليات الحساسة.

☐ الفواتير أو الإيصالات والإشعارات والدعم والشكاوى وحذف الحساب.

☐ آلية الإبلاغ عن المحتوى، الحظر، الاستئناف، وأمان القاصرين إذا وُجد UGC.

☐ معايير قبول لكل ميزة، بما فيها المتطلبات القانونية والأمنية لا الوظائف فقط.

## قرارات Google Play والصلاحيات

☐ لا تطلب الكاميرا أو الموقع أو الميكروفون أو جهات الاتصال إلا وقت الميزة وبأقل نطاق.

☐ استخدم Android Contact Picker بدل READ_CONTACTS عندما يكفي. اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026، التطبيقات المستهدفة لـAndroid 17/API 37+ التي تطلب READ_CONTACTS تدخل في سياسة الإقرار وضرورة إثبات أن الـPicker لا يكفي لوظيفة أساسية. [م18]

☐ إذا كان البيع لمنتجات أو خدمات رقمية تُستهلك داخل التطبيق، راجع إلزام Google Play Billing. السلع والخدمات المادية لا تستخدم نظام Play Billing لنفس المعاملة. [م19]

☐ حدد Target Audience والفئة العمرية مبكرًا لأنهما يؤثران على التصميم والإعلانات والبيانات.

## المخرجات المطلوبة

☐ وثيقة PRD معتمدة ومجمّدة للنسخة الأولى.

☐ User flows وWireframes وحالات الخطأ.

☐ Permission Matrix وData-to-Feature Matrix.

☐ Payment/AML/KYC responsibility matrix مكتوبة مع مقدم الدفع.

☐ Acceptance Criteria قانونية وأمنية لكل وظيفة.

شرط الخروج: كل ميزة في الـMVP لها قيمة تجارية، مالك، بيانات محددة، أساس قانوني، صلاحيات دنيا، ومعيار قبول قابل للاختبار.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م18]، [م19]

المرحلة السابعة

# البنية التقنية والحسابات الرسمية

ابنِ الملكية والأمان وقابلية التدقيق قبل كتابة النسخة الإنتاجية.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## قرارات البنية

☐ اختيار Kotlin وJetpack Compose للتطبيق الأصلي، أو Flutter عند وجود خطة iOS مؤكدة ومبررة.

☐ تحديد Backend وAPI وقاعدة البيانات وطوابير الرسائل والتخزين والبحث.

☐ بيئات منفصلة Dev / Staging / Production وحسابات وسجلات منفصلة.

☐ TLS أثناء النقل وتشفير التخزين وإدارة مفاتيح وأسرار مركزية.

☐ مبدأ أقل صلاحية، RBAC، فصل وظائف الإدارة، ومراجعة دورية للوصول.

☐ نسخ احتياطية مشفرة مع اختبار استعادة فعلي وRPO/RTO مكتوبين.

☐ Logging منظم: سجلات أمن وامتثال وتشغيل، مع منع كلمات المرور والرموز والبيانات الحساسة في Logs.

☐ خطة مراقبة الأعطال والأداء والتنبيهات والاستجابة للحوادث.

## ملكية الحسابات

☐ Google Play Console باسم الشركة كـOrganization، وبيانات التحقق مطابقة للمستندات.

☐ Cloud، Firebase، Domains، DNS، البريد، Git، أدوات التصميم والتحليلات باسم الشركة.

☐ وجود مالكين إداريين اثنين على الأقل وسياسة استرداد ومغادرة موظفين.

☐ عدم مشاركة حسابات شخصية؛ استخدم حسابات فردية وصلاحيات قابلة للإلغاء.

## إصدارات Android

موعد التخطيط: وفق صفحة متطلبات Google Play وقت إعداد هذه النسخة، بدءًا من 31 أغسطس 2026 يجب أن تستهدف التطبيقات الجديدة والتحديثات Android 16 / API 36 أو أعلى؛ والتطبيقات القائمة تحتاج المستوى المطلوب لتظل متاحة للمستخدمين الجدد. راجع الصفحة وPlay Console مباشرة قبل التقديم لأي تحديث أو مهلة. [م17]

## المخرجات المطلوبة

☐ وثيقة Architecture وThreat Model أولي.

☐ Cloud/Data residency decision معتمد.

☐ حسابات مؤسسية ومصفوفة صلاحيات.

☐ خطة Backup/Restore وIncident Monitoring.

☐ قرار targetSdk وminSdk وخطة تحديث سنوية.

شرط الخروج: مراجعة معمارية وأمنية تؤكد أن الأصول مملوكة للشركة والبيانات محمية ويمكن تدقيقها واستعادتها.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م17]، [م18]

المرحلة الثامنة

# برمجة الـMVP

نفّذ ما تم اعتماده فقط، واجعل الامتثال جزءًا من Definition of Done.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ إنشاء Backlog مرتبط مباشرة بمتطلبات PRD ومعايير القبول.

☐ Code Review إلزامي، اختبارات آلية، وفحص أسرار واعتماد Dependencies.

☐ تنفيذ الموافقات، التفضيلات، سحب الموافقات، وحفظ نسخة السياسة المقبولة.

☐ تنفيذ حذف الحساب وطلبات الحقوق مع الاستثناءات القانونية وسجل العملية.

☐ تنفيذ الفواتير/الإيصالات والدعم والشكاوى والإلغاء والاسترداد.

☐ تنفيذ سجلات الإدارة والأحداث الأمنية وسجلات الامتثال المحددة، لا طباعة كائنات المستخدم كاملة.

☐ تأمين الـAPIs: AuthN/AuthZ، Rate limiting، validation، وإدارة الجلسات.

☐ تقليل SDKs الخارجية وإدراج كل SDK في سجل البيانات وData Safety.

☐ تطبيق Feature Flags لخفض مخاطر الإطلاق وإيقاف وظائف خطرة سريعًا.

☐ كل تغيير جديد يمر بمراجعة: قيمة تجارية + أثر قانوني + أثر أمني + أثر Data Safety.

## المخرجات المطلوبة

☐ نسخة Feature Complete مطابقة للـPRD.

☐ تغطية اختبارات للعمليات الأساسية والحالات الحساسة.

☐ سجل Dependencies وSDKs محدث.

☐ توثيق APIs وقواعد البيانات وإجراءات التشغيل.

☐ لا توجد أسرار أو مفاتيح داخل الكود أو التطبيق.

شرط الخروج: اجتياز Demo رسمي لكل معايير القبول دون الاعتماد على تدخل يدوي خفي أو بيانات إنتاج حقيقية.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

المرحلة التاسعة

# اختبار الجودة والأمان والامتثال

اختبر التطبيق والقانون والتشغيل، لا الأزرار فقط.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## اختبارات تقنية وأمنية

☐ وظائف، أداء، ضغط، انقطاع الشبكة، أجهزة وإصدارات Android مختلفة.

☐ اختبار الصلاحيات الأفقية والرأسية وIDOR وإدارة الجلسات وOTP.

☐ فحص SAST/DAST وDependencies وSecrets، واختبار اختراق للتطبيق والـAPIs حسب المخاطر.

☐ اختبار النسخ الاحتياطي والاستعادة وخطة فقد مزود أو منطقة Cloud.

☐ مراجعة إعدادات الإنتاج وCloud وFirewall وDatabase exposure.

☐ محاكاة حادث أمني أو تسريب وتوثيق زمن الاستجابة والقرارات.

## تدقيق الامتثال

☐ مقارنة السلوك الفعلي بسياسة الخصوصية وخريطة البيانات وData Safety.

☐ فحص كل SDK وEndpoint وما يرسله خارج مصر أو لطرف ثالث.

☐ اختبار إنشاء الحساب وحذفه من التطبيق ورابط الويب، مع الاحتفاظ المشروع فقط.

☐ اختبار الموافقة والعدول عنها وإيقاف التسويق بعد الرفض.

☐ اختبار دورة الإلغاء والاسترداد والأسعار والرسوم وعدم وجود Dark Patterns.

☐ اختبار الإبلاغ والمراجعة والاستئناف إذا كان هناك محتوى مستخدمين.

☐ اختبار استخراج سجلات قانونية دون كشف بيانات زائدة أو كسر سلسلة الحيازة.

معيار الأمان: لا توجد ثغرات Critical أو High غير معالجة أو غير مخففة بموافقة مكتوبة توضح السبب والضوابط البديلة والمسئول وموعد الإصلاح.

## المخرجات المطلوبة

☐ تقرير QA وقائمة عيوب مغلقة.

☐ تقرير أمان واختبار اختراق وخطة معالجة.

☐ Compliance Audit موقع من أصحاب القرار.

☐ دليل اختبار الحذف والموافقات والاسترداد والسجلات.

☐ Go-Live Risk Register مع قبول المخاطر المتبقية.

شرط الخروج: توقيع المنتج والتقنية والقانون والأمن على الجاهزية، وعدم وجود عيب يمنع حماية المستخدم أو تنفيذ التزام قانوني أساسي.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

المرحلة العاشرة

# التشغيل التجريبي المغلق

شغّل مع مجموعة صغيرة وراقب الاقتصاديات والمخاطر قبل الإعلان الكبير.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ اختيار 50-100 مستخدم أو حجم مناسب للمخاطر، مع قناة دعم مباشرة.

☐ تفعيل Staged rollout وFeature flags وحدود مالية وتشغيلية منخفضة.

☐ مراقبة إكمال التسجيل، نجاح العملية الأساسية، الأعطال، latency، والتسرب.

☐ قياس تذاكر الدعم، الشكاوى، الاستردادات، وإساءة الاستخدام أو الاحتيال.

☐ مراجعة سجلات الموافقات والحذف والتسويق والـ180 يومًا في بيئة الإنتاج.

☐ قياس تكلفة كل عملية وهامشها ومعدل التكرار والاحتفاظ بالمستخدم.

☐ عدم إطلاق حملة مدفوعة كبيرة قبل ثبات المنتج والدعم ومسار الأموال.

☐ إبلاغ المستخدمين بوضوح أن النسخة تجريبية دون استخدام ذلك لإسقاط حقوقهم.

## المخرجات المطلوبة

☐ تقرير Beta بالمؤشرات والأعطال والشكاوى.

☐ قائمة تحسينات مصنفة قبل الإطلاق العام وبعده.

☐ إثبات قدرة الدعم والتشغيل على معالجة الحالات اليومية.

☐ تحديث المخاطر والميزانية بناءً على بيانات حقيقية.

شرط الخروج: استقرار التطبيق، قبول اقتصاديات الوحدة مبدئيًا، وقدرة الشركة على الدعم والاسترداد والاستجابة للحوادث دون فوضى.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

المرحلة الحادية عشرة

# التجهيز والنشر على Google Play

اعتبر نموذج المتجر وData Safety إقرارات يجب أن تطابق المنتج والـSDKs.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

☐ اسم ووصف وصور ولقطات شاشة لا تضلل المستخدم ولا تدعي ترخيصًا أو نتيجة غير موجودة.

☐ سياسة خصوصية منشورة على نطاق تملكه الشركة وسهلة الوصول.

☐ إكمال Data Safety لكل بيانات التطبيق والـSDKs؛ المطور مسئول عن الدقة حتى لو جمع الـSDK البيانات. [م21]

☐ إذا كان التطبيق يسمح بإنشاء حساب: مسار واضح للحذف داخل التطبيق ورابط ويب لطلب حذف الحساب والبيانات، مع شرح أي احتفاظ مشروع. [م20]

☐ إكمال App Access بحساب تجريبي صالح وتعليمات للمراجع إذا كانت الوظائف محمية.

☐ تحديد الفئة العمرية، Target Audience، الإعلانات، وتصنيف المحتوى.

☐ مراجعة Payments policy ومسار الدفع لكل SKU رقمي أو مادي. [م19]

☐ مراجعة الصلاحيات المقيدة والإقرارات، خصوصًا READ_CONTACTS عند انطباق السياسة. [م18]

☐ مراجعة targetSdk المطلوب يوم التقديم وعدم الاعتماد على رقم قديم في مستند داخلي. [م17]

☐ تجهيز دعم المستخدم، صفحة حالة، جهات اتصال أمنية، وخطة Rollback.

## المخرجات المطلوبة

☐ Store Listing وPrivacy Policy وData Safety معتمدة داخليًا.

☐ Account deletion URL ومسار التطبيق مختبران.

☐ حساب Demo وتعليمات مراجعة.

☐ Release checklist وRollback plan.

☐ قبول Google Play أو خطة معالجة ملاحظات المراجعة.

شرط الخروج: النشر المعتمد مع تطابق كامل بين وصف المتجر والسياسات والسلوك الفعلي، واستعداد الدعم والأمن والتشغيل.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م17]، [م18]، [م19]، [م20]، [م21]

المرحلة الثانية عشرة

# الإطلاق والتوسع

ابدأ تدريجيًا، وحوّل الامتثال إلى عملية مستمرة لا مشروع ينتهي عند النشر.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## الإطلاق المرن والمراقبة

☐ Staged rollout ومراقبة يومية للأعطال والأمان والدفع والشكاوى.

☐ اجتماع أسبوعي لمؤشرات المنتج والدعم والاحتيال والاستردادات والخصوصية.

☐ مراجعة Data Safety والسياسات قبل إضافة SDK أو غرض بيانات أو ميزة جديدة.

☐ تنفيذ طلبات المستخدمين والشكاوى وحفظ الأدلة ضمن المدد الداخلية والقانونية.

☐ مراجعة شهرية للحسابات والفواتير والضرائب والتحويلات الأجنبية.

☐ اختبارات استعادة وحوادث دورية وتحديث خطة الاستجابة.

☐ تقييم تأمين المسئولية السيبرانية والمهنية قبل عقود المؤسسات أو معالجة مخاطر مرتفعة.

## الموظفون والموردون

☐ عقود عمل وسرية وملكية فكرية متوافقة مع قانون العمل رقم 14 لسنة 2025. [م22]

☐ فتح ملف اشتراك منشأة بالتأمينات وتسجيل العاملين في المواعيد والإجراءات المقررة. [م23]

☐ Onboarding/Offboarding للصلاحيات والمعدات والأسرار والبيانات.

☐ مراجعة سنوية لعقود الموردين وDPA ومستوى الخدمة والبدائل.

## قاعدة التوسع

☐ أي خدمة جديدة أو محافظة أو دولة أو فئة مستخدم جديدة تعود إلى المرحلة صفر.

☐ أي تغيير في تحريك الأموال يعيد تقييم الترخيص وAML/KYC والعقود والضرائب.

☐ أي جمع بيانات جديد يعيد Data Map والنقل العابر للحدود وData Safety.

☐ أي توسع للأطفال أو محتوى اجتماعي يعيد تقييم الأمان والموافقة والإشراف.

## المخرجات المطلوبة

☐ نظام Operating Review دوري ومؤشرات واضحة.

☐ تقويم امتثال للضرائب والعقود والتراخيص والسياسات.

☐ سجل تغييرات المنتج مع توقيعات الأثر القانوني والأمني.

☐ خطة توظيف وتأمينات وصلاحيات.

☐ قرار توسع يمر بمراجعة المرحلة صفر.

شرط الخروج: التوسع لا يسبق ثبات التشغيل والربحية والامتثال، وكل تغيير مادي تمت مراجعته قبل إطلاقه.

قرار الانتقال للمرحلة التالية:  ☐ معتمد   ☐ غير معتمد     التاريخ: ____ / ____ / ______     المسؤول: ____________________

مراجع هذه المرحلة: [م22]، [م23]

# قائمة الممنوعات الذهبية

☐ أن يكون Google Play أو الدومين أو Cloud أو مستودع الكود باسم المبرمج أو وكالة التطوير.

☐ الاحتفاظ بأموال العملاء أو تمريرها عبر حساب الشركة دون نموذج مرخص ومعتمد.

☐ البدء في نشاط مالي أو طبي أو نقل أو اتصالات أو نشاط منظم قبل موافقة الجهة المختصة.

☐ جمع الرقم القومي أو جهات الاتصال أو الموقع أو البيانات الصحية لمجرد احتمال فائدتها مستقبلًا.

☐ طلب READ_CONTACTS لمجرد دعوة شخص واحد أو اختيار مستفيد إذا كان Contact Picker يكفي.

☐ نسخ سياسة خصوصية أو شروط استخدام لا تطابق التطبيق.

☐ اعتبار الموافقة Checkbox علاجًا لكل المعالجات دون أساس قانوني وغرض واضح.

☐ حذف كل الأدلة والسجلات القانونية عند حذف الحساب، أو الاحتفاظ بكل البيانات إلى الأبد بحجة القانون.

☐ تسجيل كلمات المرور أو OTP أو Tokens أو أرقام بطاقات أو بيانات صحية داخل Logs.

☐ استخدام Bulk SMS أو رسائل تسويقية دون مزود مناسب وموافقة وإلغاء اشتراك.

☐ التعاقد مع مطور أو موظف دون نقل صريح للملكية الفكرية والسرية.

☐ استخدام كود أو صور أو خطوط أو محتوى مجهول المصدر أو غير مرخص.

☐ نشر التطبيق قبل اختبار الاسترداد وحذف الحساب والحوادث والنسخ الاحتياطية.

☐ تغيير SDK أو مسار بيانات دون تحديث Data Map والسياسات وData Safety.

☐ كتابة شروط تسقط حقوق المستهلك الآمرة أو تزعم اختصاصًا يلغي القانون.

# حافظة المستندات المطلوبة

## الشركة والمؤسسون

☐ اتفاق المؤسسين

☐ Cap Table

☐ عقد التأسيس/النظام الأساسي

☐ السجل التجاري والبطاقة/الرقم الضريبي

☐ تفويضات التوقيع

☐ سجل المستفيد الحقيقي عند اللزوم

## الملكية الفكرية

☐ طلبات العلامات

☐ نقل أصول ما قبل التأسيس

☐ عقود المطورين والمصممين

☐ سجل Open Source

☐ رخص المحتوى

☐ قائمة الحسابات والأصول الرقمية

## المنتج والتقنية

☐ PRD

☐ Architecture

☐ Threat Model

☐ API documentation

☐ Permission Matrix

☐ Backup/Restore test

☐ Incident Response Plan

☐ Dependency/SDK register

## البيانات والامتثال

☐ Data Map

☐ سجل الأسس والأغراض

☐ Retention Schedule

☐ Cross-border assessment

☐ Privacy Policy

☐ Terms of Use

☐ DPA

☐ سجل الموافقات

☐ إجراءات الحقوق والحذف

☐ سياسة المحتوى والإبلاغ

## الدفع والضرائب

☐ عقد البنك/PSP

☐ AML/KYC responsibility matrix

☐ سياسة الاسترداد

☐ دورة الفواتير والإيصالات

☐ تقارير Google/platform payouts

☐ إقرارات وملفات ضريبية

☐ كشوف التسوية

## الإطلاق والتشغيل

☐ QA report

☐ Penetration test

☐ Compliance audit

☐ Beta report

☐ Play release checklist

☐ Data Safety evidence

☐ Support SOP

☐ Consumer complaints register

☐ Risk register

# مصفوفة الاعتماد قبل الإطلاق العام

| المجال | السؤال الحاسم | الاسم/التوقيع | التاريخ |
| --- | --- | --- | --- |

| قانوني | هل النشاط والتراخيص والعقود والبيانات قابلة للتشغيل قانونًا؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| --- | --- | --- | --- |
| ضريبي/مالي | هل التحصيل والفواتير والتحويلات والضرائب مضبوطة؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| منتج | هل الـMVP يحل المشكلة دون ميزات خطرة أو زائدة؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| تقنية | هل البنية قابلة للتشغيل والاستعادة والتوسع؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| أمن | هل المخاطر الحرجة والعالية معالجة أو مخففة ومقبولة كتابة؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| خصوصية | هل التطبيق يطابق Data Map والسياسات وData Safety؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| تشغيل ودعم | هل يمكن معالجة الشكاوى والاسترداد والحوادث؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |
| الإدارة | هل المخاطر والميزانية وقرار Go-Live معتمدة؟ | ________________ | ____ / ____ / ______ |

# المراجع الأساسية

استخدمت المراجع التالية للتحقق من النقاط المتغيرة. يجب إعادة فحص النسخة السارية قبل اتخاذ قرار قانوني أو تقديم تطبيق إلى المتجر.

[م1] قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 - نص القانون - فتح المصدر

[م2] المادة الثانية من قانون 175/2018 - حفظ سجل النظام المعلوماتي 180 يومًا - فتح المصدر

[م3] GAFI - خدمات تأسيس شركة الشخص الواحد - فتح المصدر

[م4] GAFI - تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد إلى 1,000 جنيه - فتح المصدر

[م5] GAFI - الشركة ذات المسئولية المحدودة - فتح المصدر

[م6] مصلحة الضرائب - النظام الضريبي المبسط وفق القانون 6 لسنة 2025 - فتح المصدر

[م7] مصلحة الضرائب - نسب النظام المبسط من 0.4% إلى 1.5% - فتح المصدر

[م8] البنك المركزي المصري - قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع - فتح المصدر

[م9] هيئة الرقابة المالية - تشريعات التكنولوجيا المالية وقانون 5 لسنة 2022 - فتح المصدر

[م10] قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 - فتح المصدر

[م11] اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية - قرار 816 لسنة 2025 - فتح المصدر

[م12] GAFI - قوانين الاستثمار والأعمال والمناطق التكنولوجية - فتح المصدر

[م13] GAFI - الحوافز العامة والخاصة وفق قانون الاستثمار - فتح المصدر

[م14] قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - العلامات والاعتراض - فتح المصدر

[م15] الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - إطار خدمات القيمة المضافة وBulk SMS - فتح المصدر

[م16] جهاز حماية المستهلك - تقديم الشكاوى - فتح المصدر

[م17] Google Play - متطلبات Target API Level - فتح المصدر

[م18] Google Play - سياسة READ_CONTACTS والبدائل الأقل نطاقًا - فتح المصدر

[م19] Google Play - سياسة المدفوعات والسلع والخدمات الرقمية والمادية - فتح المصدر

[م20] Google Play - حذف حساب التطبيق والبيانات - فتح المصدر

[م21] Google Play - نموذج Data Safety ومسئولية بيانات SDKs - فتح المصدر

[م22] وزارة العمل - قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 - فتح المصدر

[م23] الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - فتح ملف اشتراك منشأة جديدة - فتح المصدر

تاريخ المراجعة: تم إعداد هذه النسخة اعتمادًا على المعلومات المتاحة حتى 16 يوليو 2026. السياسات والمواعيد والنماذج الحكومية تتغير؛ راجع المصادر الرسمية ومحامي ومحاسب المشروع قبل التنفيذ النهائي.